АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЧАБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.07.2024 № 31-п**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023 – 2028 годы»**

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации от 03.03.2023 № 18-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Красночабанский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области, постановляю:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление от 01.02.2024 № 09-п "Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет на 2023-2028 годы" считать утратившим силу.

3..Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования

Красночабанский сельсовет А.Б.Капа

Разослано: администрации района, прокурору района, РайФО, бухгалтерии администрации, в дело

Приложение к постановлению администрации

муниципального образования Красночабанский сельсовет

Домбаровского района Оренбургской области

от 19.07.2024 № 31-п

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением муниципального образования

Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области

от 19.07.2024 № 31-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«**«Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2028 годы»

п.Красночабанский 2024 г

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Глава муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023-2028 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) | Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры сельского поселения.  Улучшения качества жизни населения. |
| Направления (при необходимости) | отсутствует |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | 6634,1 тыс.рублей,  в том числе по годам:  2023 год – 3614,8 тыс.рублей,  2024 год – 1625,6 тыс.рублей,  2025 год – 683,9 тыс.рублей,  2026 год – 709,8 тыс.рублей,  2027 год – 0,00 тыс.рублей,  2028 год – 0,00 тыс.рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | отсутствует |
| Связь с комплексной программой | отсутствует |

**1. Стратегические приоритеты развития муниципальной программы**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района на 2023 – 2028 гг. (Программа) разработана в соответствии с прогнозом социально – экономического развития поселения.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

4. Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

5. Устав муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области

6. Генеральный план Красночабанского сельсовета Домбаровского района Оренбургской области

Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять

на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, уличного освещения, транспортной инфраструктуры.

Таким образом, муниципального образования Красночабанский сельсовет Домбаровского района Программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования на период 2023 – 2028 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной и транспортной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасности поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации

**1.1. Характеристика муниципального образования Красночабанский сельсовет**

Муниципальное образование Красночабанский сельсовет расположен в западной части Домбаровского района Оренбургской области. Домбаровский район является муниципальным районом Оренбургской области. Расположен в юго-восточной части Оренбуржья в Кумакском междуречье. Административным центром Домбаровского района является поселок Домбаровский, который расположен в 422 км. юго-восточнее областного центра - г. Оренбурга и связан с ним автомобильной трассой .

Главной особенностью экономико-географического положения Домбаровского района является его приграничное положение, район имеет большую протяженность вдоль границы. Пределы пограничной зоны на территории Оренбургской области установлены приказом ФСБ России от 16.06.2006 г., № 277 «О пределах пограничной зоны на террито­рии Оренбургской области». В муниципальном образовании Домбаровский район в пограничную зону вошли: территории сельских поселений Домбаровский сельсовет, Красночабанский сельсовет, Полевой сельсовет. На территории района функционирует автомобильный пункт пропуска - ДАПП «Караганда».

МО Красночабанский сельсовет на севере граничит с территориями МО городской округ город Орск и с МО Новоорский район. Западная граница проходит по границе с государством Казахстан, на юге сельсовет граничит с Полевым сельсоветом Домбаровского района, на востоке – с Ащебутакским и Домбаровским сельсоветами Домбаровского района.

Административный центр сельсовета расположен в посёлке Красночабанский, который, в свою очередь, расположен в 20 км от центра Восточного Оренбуржья г.Орск.

**1.2. Исходная социально-экономическая ситуация**

**Стартовый социально-экономический потенциал.** МО Красночабанский сельсовет по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.

**Человеческий потенциал.** Для муниципального образования характерен процесс равенства численности постоянного населения, причинами которого является устойчивый миграционный отток населения. Высокая склонность миграционного оттока отмечается среди населения трудоспособного возраста и обусловлена наличием подходящей работы в других населенных пунктах.

**Экономический потенциал муниципального образования основан на** дальнейшем развитии предпринимательской деятельности. Наиболее перспективными видами деятельности являются общественное питание, розничная торговля, пассажирские перевозки.

**Бюджетно-налоговый потенциал муниципального образования характеризуется недостаточностью** собственной доходной базы местного бюджета для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно-налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала и перераспределении налоговых поступлений, собираемых с территории поселения в сторону местного бюджета при соответствующих изменениях бюджетного законодательства.

**Социально-инфраструктурный потенциал муниципального образования** характеризуется достаточно высокой степенью развитости. Наиболее развита образовательная инфраструктура и инфраструктура учреждений культуры.

**1.3.Анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)**

**Сильные стороны:**

- высокий уровень развития личных подсобных хозяйств населения;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная общественно-политическая ситуация;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности,

прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка.

**Потенциальные возможности:**

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из "тени");

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- повышения квалификации специалистов поселения, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории поселения по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.

**Слабые стороны:**

- сложные природно-климатические условия;

- удаленность поселения от областного центра;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;

- высокая зависимость экономического развития поселения от внешних факторов;

- высокая дотационность местного бюджета;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

**Угрозы:**

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета поселения, повышение зависимости от решений органов государственной власти области и района;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы.

**1.4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры (проблемы и пути решения).**

**1.4.1. Водоснабжение**

Села Красночабанского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения. Сведения о мощности, времени постройки и степени износа водозаборов и сетей представлены в таблице.

**Обеспеченность объектами водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Протяженность водопровода, м** | **Количество скважин** | **Номер скважины**  **№** | **Наличие водонапорной башни** | **Количество водоразборных колонок** | **Количество колодцев** | **Производительность скважины, л/сек (м3/сутки)** |
| П.Красночабанский | 4010 | 1 | №1 | 1 | - | 15 | 240 |
| П.Аккудук | 14000 | 1 | №2 | 1 | - | - | 144 |
| П.Тюльпанный | 1349 | - | №1 | - | - | 5 |  |
| Водопровод от скважины до п.Красночабанский-Тюльпанный | 15900 | - | №1 | - | - | - | - |

Источниками водоснабжения жилой и общественной застройки сел Красночабанского сельсовета служат подземные воды.

В настоящее время водоснабжение п.Красночабанский, п. Тюльпанный и с. Кинжебулак осуществляется от водозабора №1 , состоящего из одной артезианской скважины и башни Рожновского ёмкостью 100 м3, расположенного южнее с. Кинжебулак по водоводу протяжённостью 15,9 км, построенному в 1996 году. Мощность водозабора составляет 240м3/сут. Потребность в воде трёх населённых пунктов составляет 233,2 м3/сут. Существующий водозабор полностью покрывают количественные потребности населения, как на сегодняшний день, так и на перспективу.

п.Аккудук имеет отдельный водозабор №2, состоящий из одной скважины и башни Рожновского ёмкостью 60м3, мощность которого составляет 144 м3/сут. Потребность посёлка составляет 19 м3/сут.

**1.4.2. Проблемы водоснабжения МО Красночабанский сельсовет:**

- необходима реконструкция системы водоснабжения с заменой труб на полиэтиленовые протяженностью 15900 м ;

- по всем скважинам необходима замена устаревшего и неэффективного оборудования (замена насосов на менее энергоемкие)

-требуется установка водомеров в многоквартирные дома.

-требуется проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 1 водозаборной скважине.

-требуется разработка новой скважины

**1.4.3. Мероприятия по устранению проблем в системе водоснабжения.** Для повышения эффективности работы, снижения энергозатрат в системе водоснабжения необходимо:

1. заменить насосное оборудование на энергоэффективное, что позволит сэкономить до 40 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению;

2. реконструкция водопроводных сетей с перекладкой на трубы из полимерных материалов, позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза по сравнению со сроком службы трубопроводов, выполненных из стали и асбестоцемента, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, улучшить качество воды, подаваемой потребителям, за счет исключения возможности загрязнения питьевой воды.

3.установить в многоквартирные дома приборы учета в количестве 6 шт., что позволит более рационально использовать потребление воды, и позволить исключить неучтенное потребление воды.

4. провести проектирование и проведение работ по эксплуатационной разведке и оценке запасов подземных вод по 2 водозаборным скважинам.

5.разработать проект новой скважины.

**1.4.4.Расчет затрат и эффективности по мероприятиям раздела Водоснабжения.**

А) Восстановление работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук Домбаровского района Оренбургской области.

Затраты на приобретение оборудования и установку = 150,89 тыс. руб.

**График реализации мероприятий по замене насосов, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-110 | 150,89 | 0,0 | 150,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | | 150,89 | 0,0 | 150,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**График реализации мероприятий по замене труб, башни, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Приобретение полиэтиленовых труб | 14304,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Работы по укладке полиэтиленовых труб | 1368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Замена водонапорной башни | 2130,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | | 17803,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.4.5. Электроснабжение**

Электроснабжение МО Красночабанский сельсовет осуществляется от ПС 35/10 кВ «Кинжебулакская» и ПС 35/10 «Ащебутак» по линиям 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 11ТП. Загруженность системы электроснабжения составляет 60%. Общий износ электрических сетей 70%.

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей и оборудования осуществляют Россети ОАО«Оренбургэнерго».

**1.4.6. Проблемы и решения уличного освещения МО Красночабанский сельсовет** Содержание уличного освещения в МО Красночабанский сельсовет финансируется из собственных доходов администрации. Ежегодно на уличное освещение МО Красночабанский сельсовет тратит в среднем 110 тыс. руб. в год. Из них на оплату электроэнергии 110 тыс. руб.

**1.4.7. Характеристика улично-дорожной сети МО Красночабанский сельсовет**

В муниципальном образовании Красночабанский сельсовет 22 дороги местного значения. Все дороги поселения выполнены в гравийном и грунтовом исполнении. Улично-дорожный каркас образован улицами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **месторасположение** | **протяженность**  **(м)** |
| 1 | п.Красночабанский, пер.Целинный | 300 |
| 2 | п.Красночабанский, ул.Целинный | 876 |
| 3 | п.Красночабанский, ул.Советская | 1387 |
| 4 | п.Красночабанский, пер.Советский | 223 |
| 5 | п.Красночабанский, ул.Первомайская | 808 |
| 6 | п.Красночабанский, ул.Урожайная | 1131 |
| 7 | п.Красночабанский, ул.Новая | 339 |
| 8 | п.Красночабанский, ул.Первая | 472 |
| 9 | п.Красночабанский, ул.Жолдинова | 547 |
| 10 | п.Тюльпанный, ул.Центральная | 627 |
| 11 | п.Тюльпанный, пер.Полевой | 135 |
| 12 | п.Тюльпанный, ул.Полевая | 204 |
| 13 | п.Тюльпанный, ул.Овражная | 281 |
| 14 | п.Тюльпанный, ул.Крайняя | 204 |
| 15 | с.Кинжебулак, ул.Первая | 556 |
| 16 | с.Кинжебулак, пер.Первая | 359 |
| 17 | с.Кинжебулак, ул.Школьная | 449 |
| 18 | п.Аккудук, ул.Центральная | 420 |
| 19 | п.Аккудук, ул.Молодежная | 187 |
| 20 | п.Аккудук, пер.Крайний | 128 |
| 21 | П.Красночабанский, пер.Первомайский | 178 |
| 22 | п.Красночабанский, пер.Урожайный | 116 |
|  | ИТОГО | 9927 |

Обслуживание дорог осуществляется по муниципальным контрактам, заключаемым с подрядными организациями на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог.

**1.4.8. Характеристика существующих условий и перспективы развития улично-дорожной сети МО Красночабанский сельсовет**

Улично-дорожная сеть поселения представляет систему улиц и дорог. Основными проблемами улично-дорожной сети в поселении являются:

1. Несоответствие качества и ширины дорожного покрытия рекомендуемым параметрам для данных категорий дорог;
2. Отсутствие пешеходных дорожек вдоль дорог;
3. Низкая обеспеченность дорожными знаками, необходимыми для полноценной регуляции автомобильного движения;

Основные решения программы:

* проводить содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2. Перечень показателей муниципальной программы**

 В рамках муниципальной программы запланировано проведение комплексных процессных мероприятий. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ Домбаровского района.

Показатели Программы и их значения представлены в **приложении №1** к настоящей Программе.

**3.Структура муниципальной программы (комплексной программы)**

Структура муниципальной программы состоит из комплекса процессных мероприятий:

-Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети»

-Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств»

-Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда»;

-Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения»;

-Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территорий».

Основной целью реализации комплекса процессных мероприятий является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры сельских поселений для улучшения качества жизни населения.

Основными задачами являются:

1. Обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;
2. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения МО Красночабанский сельсовет;
3. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов МО Красночабанский сельсовет;
4. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта;

Структура муниципальной программы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

**4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы)**

Мероприятия структурных элементов муниципальной программы направлены на достижение показателей муниципальной программы.

Программные мероприятия объединяются в следующие группы мероприятий:

- Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети;

- Мероприятия по строительству объектов системы электроснабжения;

- Мероприятия по обеспечению системой водоснабжения.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий Программы является создание системы коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет, обеспечивающей предоставление качественных муниципальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства.

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Подробное распределение финансовых ресурсов по комплексам процессных мероприятий, структурным элементам, по кодам бюджетной классификации представлено в **приложении №4**, Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы представлены в **приложении № 4.1.** к настоящей муниципальной программе.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Обоснование необходимости и описание применяемых налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения цели и (или) ожидаемых результатов Программы**

В рамках реализации программы налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты не применяются.

**7. Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы**

Подробные сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в **приложении №**5 к настоящей Программе.

Комплекс процессных мероприятий, осуществляемый проектным способом, отсутствует.

**8. План реализации муниципальной программы (комплексной программы)**

План реализации муниципальной программы представлен в **приложении №6** к настоящей Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2028 годы» - Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры сельского поселения для улучшения качества жизни населения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете на мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 2 | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации . | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 3. | Протяженность дорог подлежащих ремонту | М2 |  | 230 |  | 131 | 131 | 350 |  |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 4 | Степень освоения средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов от поступивших на эти цели. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 5 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда по заключенным контрактам. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 6 | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на ремонт и содержание объектов водоснабжения | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 7 | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на благоустройство территории. | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее  95 |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |
| 8 | Восстановление работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук Домбаровского района Оренбургской области | шт. |  |  | 150,89 |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |  |

\*Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Структура Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети» | | | |
| Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | | | Срок реализации: 2023 - 2028 г. | |
| 1.1 | Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог | Повышение качества жизни населения. Обеспечение безопасности дорожного движения.  Повышение эффективности деятельности, органов местного самоуправления сельского совета. | | 1.Освоение денежных средств, предусмотренных в бюджете на мероприятия по ремонту улично-дорожной сети.  2. Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации . |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств» | | | |
| Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | | Срок реализации: 2023 - 2028 г. | | |
| 2.1 | Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта. | Улучшении качества автомобильной дороги, обеспечение безопасности дорожного движения, создание благоприятных условий для населения | | 1.Протяженность отремонтированных дорог.  2. Степень освоения средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов от поступивших на эти цели |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда» | | | |
| Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | | Срок реализации: 2023 - 2028 г. | | |
| 3.1 | Обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; | Комфортность и безопасность условий проживания на территории МО Красночабанский сельсовет. | | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда по заключенным контрактам. |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» | | | |
| Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | | Срок реализации: 2023 - 2028 г. | | |
| 4.1 | Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; | Надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения | | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Полевой сельсовет на ремонт и содержание объектов водоснабжения. |
| 4.2 | Восстановление работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук Домбаровского района Оренбургской области | осуществление решения вопросов местного значения имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования. | | Восстановление работоспособности водозаборной скважины |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории» | | | |
| Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | | Срок реализации: 2023 - 2028 г. | | |
| 5.1 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов МО Красночабанский сельсовет | Создание комфортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет для повышения качества жизни населения муниципального образования. | | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на благоустройство территории. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | единица измерения | Базовое значение | значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете на мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | Не менее 95 | |  |  |
| 1.2 | Экспертиза сметной документации. | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации . | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | |  |  |
| 2 . Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Протяженность дорог подлежащих ремонту | М2 |  | 230 |  | 131 | | | 131 | | | 350 | |  | |  |  |
| Степень освоения средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов от поступивших на эти цели | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача; Обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по содержанию жилого фонда | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда по заключенным контрактам. | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятия по содержанию объектов водоснабжения | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на ремонт и содержание объектов водоснабжения | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | Не менее 95 | | Не менее 95 |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по содержанию объектов водоснабжения | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на восстановление работоспособности водозаборной скважины | % | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов МО Красночабанский сельсовет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Освещение, озеленение, прочее благоустройство, содержание мест захоронений | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет сельсовет на благоустройство территории. | % | Не менее  95 | Не менее 95 | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | | Не менее 95 | | Не менее 95 | | Не менее 95 |  |  |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области национальной экономики" | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Межевание земель | Заключение контракта на оказание услуг по выполнению работ | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2028 годы» | всего, в том числе: | Х | 02.0.00.00000 | 3614,8 | 1625,6 | 683,9 | 709,8 | 0 | 0 |  |  | 6634,1 |
| Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.0.00.00000 | 3614,8 | 1625,6 | 683,9 | 709,8 | 0 | 0 |  |  | 6634,1 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.00.00000 | 3614,8 | 1625,6 | 683,9 | 709,8 | 0 | 0 |  |  | 6634,1 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети» | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.01.00000 | 738,6 | 913,0 | 214,9 | 709,8 | 0 | 0 |  |  | 2576,3 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств» | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.02.00000 | 469,0 | 0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 938,0 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда» | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.03.00000 | 30,5 | 68,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99,4 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.04.00000 | 2286,1 | 501,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2787,8 |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории» | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.05.00000 | 90,6 | 142,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 232,6 |
| 2.6 | Мероприятия по восстановлению работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | 018 | 02.4.07.5П010 |  | 150,89 |  |  |  |  |  |  | 150,89 |

Приложение № 4.1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств областного бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации тыс.рублей. | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области на 2023-2028 годы» | | (всего), в том числе: | 469 | 150,89 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1088,89 | отсутствует |
| Федеральный бюджет | 0 | 149,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149,292 |
| Областной бюджет | 469,0 | 1,508 | 469,0 | - | - | - | - | - | 939,508 |
| Местный бюджет | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,09 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение социальной поддержки граждан» | | (всего), в том числе: | 469,0 | 0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 938,0 | отсутствует |
| областной бюджет | 469,0 | 0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 938,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети» | | (всего), в том числе: | 469,0 | 0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 938,0 | отсутствует |
| областной бюджет | 469,0 | 0 | 469,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 938,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств» | | (всего), в том числе: | 469,0 | 0 | 469,0 |  |  |  |  |  | 9383,0 | отсутствует |
| областной бюджет | 469,0 | 0 | 469,0 |  |  |  |  |  | 938,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда» | | (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | отсутствует |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» | | (всего), в том числе: | 0 | 150,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150,89 | отсутствует |
| Федеральный бюджет | 0 | 149,292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149,292 |
| Областной бюджет | 0 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,508 |
| Местный бюджет | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,09 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории» | | (всего), в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствует |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

Сведения о методике расчета показателя Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Ед.измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете на мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | % | **А/В\*100%** | **Где А-**  сумма средств освоенных на ремонт и содержание улично-дорожной сети  **В**- запланированный объем на эти цели | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 2 | Заключение договора на проведение экспертизы сметной документации . | шт |  |  | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 3 | Протяженность отремонтированных дорог | км | Согласно заключенного договора на ремонт дорожного покрытия |  | бухгалтерская отчетность (контракт, акт выполненных работ) | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 4 | Степень освоения средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов от поступивших на эти цели | % | **А/В\*100%** | **Где А-**  сумма средств освоенных на кап. ремонт и автомобильных дорог  **В**- сумма средств поступивших из областного бюджета на эти цели | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 5 | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда по заключенным контрактам. | % | **А/В\*100%** | **Где А-**  сумма средств уплаченных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда  **В**- запланированный объем на эти цели по заключенным контрактам | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 6 | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на ремонт и содержание объектов водоснабжения | % | **А/В\*100%** | **Где А-**  сумма средств освоенных на ремонт и содержание объектов водоснабжения  **В**- запланированный объем на эти цели | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 7 | Освоение денежных средств предусмотренных в бюджете МО Красночабанский сельсовет на благоустройство территории. | % | **А/В\*100%** | **Где А-**  сумма средств освоенных на благоустройство территорий  **В**- запланированный объем на эти цели | бухгалтерская отчетность | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 8 | Восстановление работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук | шт. | Согласно заключенного договора |  | Акт выполненных работ | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |
| 9 | Межевание земель | шт. | Согласно заключенного договора |  | Акт выполненных работ | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет | АС «БЮДЖЕТ» | ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом. |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем

коммунальной и транспортной инфраструктуры

МО Красночабанский сельсовет Домбаровского района

Оренбургской области на 2023-2028 годы»

План реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия(результата)контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование ОИВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети» | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 1.1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. | | |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий Содержание дорог соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта, отчистки от снега, мусора, освещения. | до 31 декабря | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети за счет областных средств» | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 2.1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, дорог улично-дорожной сети за счет ремонта. | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилого фонда» | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 3.1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - Обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; | | |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: Мероприятия по содержанию жилого фонда | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 3.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий Оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | до 31 декабря | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов водоснабжения» | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 4.1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения | | |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: Мероприятия по содержанию объектов водоснабжения | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 4.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий  Восстановление работоспособности водозаборной скважины в п. Аккудук Домбаровского района Оренбургской области | до 1.10.2024 | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству территории» | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 5.1 | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - Повышение уровня благоустройства населенных пунктов МО Красночабанский сельсовет | | |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: Прочее благоустройство | | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |
| 5.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий | до 31 декабря | Администрация муниципального образования Красночабанский сельсовет |